# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГАН

# Нижневартовский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2015	              № 15

О противопаводковых мероприятиях

в весенне-летний период 2015 года

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях защиты населения и территории сельского поселения Аган  в весенне-летний период 2015 года:

1. Утвердить:

состав противопаводковой комиссии администрации сельского поселения Аган на весенне-летний период 2015 года согласно приложению 1;

план мероприятий администрации сельского поселения Аган в весенне-летний период 2015 года  согласно приложению 2.

2. Ведущему специалисту администрации сельского поселения Аган Г. Н. Покась:

осуществлять сбор и обработку поступающей информации, обеспечить ежедневный обход территорий, подверженных затоплению объектов жизнедеятельности, ежедневно информировать главу поселения о сложившейся ситуации;

спланировать мероприятия по подготовке к паводку и на случай эвакуации людей, животных и материальных ценностей;

обследовать гидротехнические сооружения, линии электроснабжения и связи, дороги, мосты, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами.

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности осуществляющих свою производственную деятельность на территории сельского поселения Аган создать противопаводковые комиссии и аварийные бригады для своевременного предотвращения и ликвидации последствий весеннего половодья:

подготовить перечень материальных ценностей и имущества для эвакуации;

организовать оповещение сотрудников коллектива в случае опасности и при проведении эвакуации;

провести проверку наличия и состояния   продуктов питания, медикаментов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы  сельского поселения Аган                                                        О. В. Дреер

Приложение 1 к

постановлению администрации

сельского поселения Аган

от 27.02.2015 №15

Состав

противопаводковой комиссии администрации

сельского поселения Аган на весенне-летний период 2015 года

Председатель комиссии:

С. А. Калиновский – глава сельского поселения Аган.

Заместитель председателя комиссии:

Г. Н. Покась – ведущий специалист администрации сельского поселения Аган.

Члены комиссии:

Н. П. Павлова – директор муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления»;

А. П. Варлаков  – директор муниципального казенного учреждения «Культурно – спортивный центр сельского поселения Аган».

По согласованию:

Р. С. Ваулин – участковый уполномоченный полиции ОВД по Нижневартовскому району;

Ю. П. Бурмистров – начальник  цеха п. Аган МУП «СЖКХ»;

З. Н. Романенко  – директор МОУ «Аганская ОСШ»;

Ф. С. Бондаренко  – директор МБУ «Центр народных ремесел и промыслов»;

Т. Н. Хучашева – исполняющий обязанности заведующего Аганской врачебной амбулатории.

# Приложение 2 к

# постановлению администрации

# сельского поселения Аган

# от 27.02.2015 №15

План

мероприятий администрации сельского поселения Аган в весенне-летний период 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковые комиссии, организовать их работу | до 01.04.2015 | С. А. Калиновский, глава с.п. Аган |
| 2. | Откорректировать план эвакуации населения, животных и материальных ценностей на случай затопления | до 08.04.2015 | Г. Н. Покась, ведущий специалист администрации с.п. Аган |
| 3. | Обеспечить ежедневный обход наиболее подверженных к затоплению объектов жизнедеятельности | в период опасности затопления | Г. Н. Покась, ведущий специалист администрации с.п. Аган |
| 4. | Подготовить перечень материальных ценностей и имущества для эвакуации | до 08.04.2015 | Г. Н. Покась, ведущий специалист администрации с.п. Аган |
| 5. | Создать в сельском поселении Аган аварийную бригаду, провести с членами бригады инструктаж по условиям работы | при угрозе затопления | Г. Н. Покась, ведущий специалист администрации с.п. Аган |
| 6. | Руководителям детских и медицинских учреждений, объектов жизнеобеспечения и водоснабжения уделять особое внимание безопасности | в период опасности затопления | Руководители предприятий и учреждений |
| 7. | Обследовать гидротехнические сооружения, линий электроснабжения и связи, дороги, мосты, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами, и принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению | в период опасности затопления | Ю. П. Бурмистров, начальник цеха п. Аган МУП «СЖКХ» (по согласованию); Я. Ф. Плотников, директор ОАО «ЮТЭК Нижневартовский район» (по согласованию) |
| 8. | При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать единую дежурную диспетчерскую службу Нижневартовского района по тел.: 8(3466) 41-13-34, 41-13-32 | в период опасности затопления | Г. Н. Покась, ведущий специалист администрации с.п. Аган |
| 9. | Подготовить документы по возмещению ущерба от паводка | после установления факта ущерба | Н. П. Павлова, директор МКУ «УОДОМС с. п. Аган» |
| 10. | Проверить состояние обваловки мест хранения горюче-смазочных материалов, исправность емкостей горюче-смазочных материалов | до 10.04.2015 | Г. Н. Покась, ведущий специалист администрации с.п. Аган; Ю. П. Бурмистров, начальник цеха п. Аган МУП «СЖКХ» (по согласованию) |
| 11. | Провести работы по освобождению канализационных емкостей (выгребов) от бытовых отходов и фекальных стоков с последующей дезинфекцией емкостей | до 10.04.2015 | Ю. П. Бурмистров, начальник цеха п. Аган МУП «СЖКХ» (по согласованию) |
| 12. | Организовать работы по очистке от снега участков улиц от возможного затопления талой водой | до 10.05.2015 | Ю. П. Бурмистров, начальник цеха п. Аган МУП «СЖКХ» (по согласованию) |
| 13. | Организовать работы по очистке источников водоснабжения, мест расположения горюче-смазочных материалов, вертолетных площадок от снега | до 12.04.2015 | Ю. П. Бурмистров, начальник цеха п. Аган МУП «СЖКХ» (по согласованию) |
| 14. | Усилить работу с населением по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в период паводка | в противопаводко-вый период | Г. Н. Покась, ведущий специалист администрации с.п. Аган; Т. Н. Хучашева, и. о. заведующего Аганской врачебной амбулатории; руководители предприятий и учреждений |