# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГАН

# Нижневартовский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.04.2011	              № 15

О противопаводковых мероприятиях

в весенне-летний период 2011 года.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях защиты населения и территории сельского поселения Аган  в весенне-летний период 2011 года:

1. Утвердить:

состав противопаводковой комиссии администрации сельского поселения Аган на весенне-летний период 2011 года,  согласно приложению № 1;

план мероприятий администрации сельского поселения Аган в весенне-летний период 2011 года  согласно приложению 2.

2. Главному специалисту администрации сельского поселения Аган И.Ю. Гимгину:

осуществлять сбор и обработку поступающей информации, обеспечить ежедневный обход территорий, подверженных затоплению объектов жизнедеятельности, ежедневно информировать главу поселения о сложившейся ситуации;

спланировать мероприятия по подготовке к паводку и на случай эвакуации людей, животных и материальных ценностей;

обследовать гидротехнические сооружения, линии электроснабжения и связи, дороги, мосты, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами.

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности осуществляющих свою производственную деятельность на территории сельского поселения Аган создать противопаводковые комиссии и аварийные бригады для своевременного предотвращения и ликвидации последствий весеннего половодья:

подготовить перечень материальных ценностей и имущества для эвакуации;

организовать оповещение сотрудников коллектива в случае опасности и при проведении эвакуации;

провести проверку наличия и состояния   продуктов питания, медикаментов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы сельского поселения Аган                                                        И.Ю. Гимгин

Приложение 1 к постановлению

администрации сельского

поселения Аган

от 18.04.2011 № 15

Состав

противопаводковой комиссии администрации

сельского поселения Аган на весенне-летний период 2011 года

Председатель комиссии:

Соколов Г.Г. – глава сельского поселения Аган.

Заместитель председателя комиссии:

Гимгин И.Ю. – главный специалист администрации сельского поселения Аган.

Члены комиссии:

Митрякова Ю.Р. – начальник финансового отдела администрации сельского поселения Аган;

Ворона З.С. – директор МБУ «СДК п. Аган».

По согласованию:

Сарватдинов У.М. – старший участковый уполномоченный милиции ОВД по Нижневартовскому району;

Бурмистров Ю.П. - начальник цеха «СЖКХ» с.п. Аган;

Романенко З.Н. – директор МОУ «Аганская ОСШ»;

Бондаренко Ф.С. – директор МБУ «Центр народных ремесел и промыслов»;

Мальков О.А. – исполняющий обязанности главного врача Аганской врачебной амбулатории;

Скупов Д.М.- начальник Лангепасского «ЦКТОЭ».

# Приложение 2 к постановлению

# администрации сельского

# поселения Аган

# от 18.04.2011 № 15

План

мероприятий администрации сельского поселения Аган в весенне-летний период 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковые комиссии, организовать их работу. | до 18.04.2011. | Г.Г. Соколов, глава с.п. Аган |
| 2. | Разработать план эвакуации населения, животных и материальных ценностей на случай затопления. | до 25.04.2011. | И.Ю. Гимгин, главный специалист администрации с.п. Аган |
| 3. | Обеспечить ежедневный обход наиболее подверженных к затоплению объектов жизнедеятельности. | в период опасности затопления | И.Ю. Гимгин, главный специалист администрации с.п. Аган |
| 4. | Подготовить перечень материальных ценностей и имущества для эвакуации. | до 25.04.2011. | И.Ю. Гимгин, главный специалист администрации с.п. Аган |
| 5. | Создать в с.п. Аган аварийную бригаду, провести с членами бригады инструктаж по условиям работы. | до 25.04.2011. | И.Ю. Гимгин, главный специалист администрации с.п. Аган |
| 6. | Руководителям детских и медицинских учреждений, объектов жизнеобеспечения и водоснабжения уделять особое внимание безопасности | в период опасности затопления | Руководители предприятий и учреждений |
| 7. | Обследовать гидротехнические сооружения, линий электроснабжения и связи, дороги, мосты, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами, и принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению. | в период опасности затопления | Ю.П. Бурмистров, начальник цеха ЖКХ пос. Аган (по согласованию) |
| 8. | При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать управление по делам ГО и ЧС администрации Нижневартовского района. | в период опасности затопления | И.Ю. Гимгин, главный специалист администрации с.п. Аган |
| 9. | Подготовить документы по возмещению ущерба от паводка | после установления факта ущерба | Ю.Р. Митрякова, начальник финансового отдела администрации с.п. Аган |
| 10. | Проверить состояние обваловки горюче-смазочных материалов, исправность емкостей горюче-смазочных материалов | до 22.04.2011 | И.Ю. Гимгин, главный специалист администрации с.п. Аган |
| 11. | Провести работы по освобождению канализационных емкостей (выгребов) от бытовых отходов и фекальных стоков с последующей дезинфекцией емкостей | до 22.04.2011 | Ю.П. Бурмистров, начальник цеха ЖКХ пос. Аган (по согласованию) |
| 12. | Организовать работы по очистке от снега участков улиц от возможного затопления талой водой | до 10.05.2011 | Ю.П. Бурмистров, начальник цеха ЖКХ пос. Аган (по согласованию) |
| 13. | Организовать работы по очистке источников водоснабжения, мест расположения горюче-смазочных материалов, вертолетных площадок от снега | до 01.05.2011 | Ю.П. Бурмистров, начальник цеха ЖКХ пос. Аган (по согласованию) |
| 14. | Усилить работу с населением по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в период паводка | в противопаводко-вый период | И.Ю. Гимгин, главный специалист администрации с.п. Аган; руководители предприятий и учреждений |