**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГАН**

Нижневартовского района

Ханты- Мансийского автономного округа - Югры

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.04.2019 г. № 60

О благоустройстве, озеленении и санитарной очистке территории сельского поселения Аган в весенне-летний период 2019 года

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения условий жизнедеятельности населения, благоустройства, озеленения, санитарного содержания и экологического состояния территории сельского поселения Аган:

1. Провести в весенне-летний период 2019 года мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории сельского поселения Аган по плану согласно приложению.

2. Принять участие:

26.04.2019 г. и 08.05.2019 г. в общерайонных субботниках по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории поселения, приуроченных к празднованию 91 – летия Нижневартовского района, а также празднованию 74 – летия Победы в Великой Отечественной войне, с привлечением организаций и учреждений, расположенных на территории поселения, общественных организаций и жителей поселения;

3. В срок до 25.05.2019 г. ведущему специалисту администрации сельского поселения Аган провести инвентаризацию несанкционированных свалок. По результатам инвентаризации принять участие в формировании интерактивной экологической карты Нижневартовского района.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, предпринимателям, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения Аган:

4.1. обеспечить организованное проведение работ по санитарной очистке и благоустройству собственных и прилегающих к ним территорий с привлечением трудовых коллективов;

4.2. в срок до 04.05.2019 г. привести в надлежащее санитарное состояние занимаемые и прилегающие территории;

4.3. в срок до 01.09.2019 г. осуществлять работы по благоустройству и озеленению территории, включая следующие виды:

- ремонт и покраска фасадов административных, производственных и торговых зданий и сооружений, ограждений, металлоконструкций и эстакад под линией тепло-водо-снабжения, металлоконструкций под линией электропередач, фонарей, элементов внешнего оформления;

- высадка зеленых насаждений, разбивка цветников на закрепленной территории.

5. Рекомендовать собственникам частных домовладений:

5.1. привести в надлежащее состояние ограждения домовладений (ремонт, покраска);

5.2. произвести благоустройство прилегающей территории.

6. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Аган (www.аган-адм.рф).

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Аган Т. С. Соколова

Приложение к постановлению

от 26.04.2019 г. № 60

**План**

**мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке**

**территории сельского поселения Аган**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **мероприятий** | **Срок****исполнения** | **Ответственные****исполнители** |
| 1. | Принять участие в общерайонном субботнике по санитарной очистке и благоустройстве посёлка  | 26.04.2019 г.08.05.2019 г.  | Администрация с. п. Аган;руководители организаций и учреждений посёлка; предприниматели |
| 2. | Провести санитарную очистку и благоустройство дворов и прилегающих к ним территорий | до 18.05.2019 г.  | Администрации с. п. Аган; жители поселения |
| 3. | Провести работы по санитарной очистке территорий организаций, учреждений, придомовых территорий от горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы). | до 15.05.2019 г. | Ю. П. Бурмистров, начальник цеха «ЖКХ» (по согласованию); руководители организаций и учреждений посёлка; предприниматели |
| 4. | Проводить работы по благоустройству и озеленению закреплённых территорий | до 01.09.2019 г. | Руководители организаций и учреждений посёлка; предприниматели |
| 5. | Ликвидировать несанкционированную свалку в районе вертолётной площадки | май |  Ведущий специалист администрации с. п. Аган; Ю.П. Бурмистров, начальник цеха «ЖКХ» (по согласованию) |
| 6. | Организовать вывоз горючих отходов (мусора) с территории посёлка на полигон ТБО | постоянно | Ю.П. Бурмистров, начальник цеха «ЖКХ» (по согласованию) |
| 7. | Информировать жителей поселения о запрете сваливать мусор в неустановленных местах | постоянно | Администрация с. п. Аган |
| 8. | Проводить беседы с работниками предприятий и учреждений, жителями поселения о поддержании чистоты в местах проживания, работы и отдыха | в течение года | Администрация с. п. Аган;руководители организаций и учреждений посёлка; предприниматели |
| 9. | Проведение воспитательных бесед и мероприятий с подрастающим поколением на тему бережного отношения к природе, местам проживания и отдыха | в течение года | Руководители учреждений культуры; образовательных учреждений; молодёжных объединений |
| 10. | Проведение акции «Дни древонасаждений» | до 01.09.2019 г. | Администрация с. п. Аган |
| 11. | Ежемесячное информирование администрации Нижневартовского района (управление экологии и природопользования) о ходе проведения работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке | до 01.09.2019 г. | Администрация с. п. Аган |